| ПОГОДЖЕНО | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
| Рішення _______________________ | Директор ТОВ «МІКОТЕПЛОСЕРВІС» (посадова особа суб'єкта господарювання) |
| ______________________________ (найменування органу місцевого самоврядування) | Воробйов І.В. (підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |
| від ____________ № ______ | "___" ____________ 2021__ року |

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Товариства з обмеженою відповідальність «МІКОТЕПЛОСЕРВІС»

до робочого Проекту «Технічне переоснащення котельні Державної установи "Кропивницька виправна колонія (№6)"»

на 2021-2022 роки

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
ліцензіата до інвестиційної програми 
на 2021-2022 роки

(строк)

Товариства з обмеженою відповідальність «МІКОТЕПЛОСЕРВІС»

(найменування ліцензіата)

1. Загальна інформація про ліцензіата

| Найменування ліцензіата | Товариство з обмеженою відповідальність «МІКОТЕПЛОСЕРВІС» |
| --- | --- |
| Рік заснування | 2018 |
| Форма власності | Приватна власність |
| Місце знаходження | Україна, 75630, Херсонська обл., Голопристанський р-н, село Стара Збур'ївка, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 1Б |
| Код за ЄДРПОУ | 42250644 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Воробйов Іван Вікторович, Директор |
| Тел., факс, е-mail | +380500455945, cll_bcc@ukr.net |
| Ліцензія на виробництво теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | Розпорядження №840-р від 14.12.2020 Голови Кіровоградської ОДА |
| Ліцензія на постачання теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) Ліцензія на транспортування теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | Розпорядження №840-р від 14.12.2020 Голови Кіровоградської ОДА Розпорядження №840-р від 14.12.2020 Голови Кіровоградської ОДА |
| Статутний капітал ліцензіата, тис.грн | 1000,00 |
| Балансова вартість активів, тис.грн | 2462,70 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис.грн | 193,60 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | відсутня |

2. Загальна інформація про інвестиційну програму

| Цілі інвестиційної програми | «Технічне переоснащення котельні Державної установи "Кропивницька виправна колонія (№6)» Забезпечення сталої роботи системи теплопостачання установ: Державної установи «Кропивницька виправна колонія (№6)» та Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор» |
| --- | --- |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 1 рік (один опалювальний сезон 2021-2022рр.) |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат | Технічне переоснащення котельні Державної установи "Кропивницька виправна колонія (№6)"» |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | 1. Отримання відповідних дозвільних документів та проектування; 2. Технічне переоснащення котельної; 3. Забезпечення сталої роботи системи теплопостачання установ. |

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

| Загальний обсяг інвестицій, тис.грн | 2539,735 |
| --- | --- |
| власні кошти отримані за рахунок прибутку |  |
| позичкові кошти | 2539,735 |
| залучені кошти |  |
| бюджетні кошти |  |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |  |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 8,00 |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |  |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |  |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 10,00 |
| Інші заходи | 82,00 |

4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми

| Чиста приведена вартість, тис, грн., |  |  | 273,202 |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрішня норма дохідності |  |  | 25,00 |
| Дисконтований період окупності |  |  | 1 рік |
| Індекс прибутковості |  |  | 0,11 |
| Керівник ліцензіата | ___________ (підпис) | Воробйов І.В. (прізвище, ім’я, по батькові) |  |
| М.П. |  |  |  |

| ПОГОДЖЕНО Рішення____________________________ _____________________________________ (найменування органу місцевого самоврядування) |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Директор ТОВ «МІКОТЕПЛОСЕРВІС» (посадова особа ліцензіата) ___________________Воробйов І.В. підпис (П.І.Б.) |
| --- | --- | --- |
| від ____________________ № _______ М.П. |  |  |
|  |  | "___" ___________ 2021____ року М.П. |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 
використання коштів для виконання інвестиційної програми Товариства з обмеженою відповідальність «МІКОТЕПЛОСЕРВІС»

(до робочого Проекту «Технічне переоснащення котельні Державної установи "Кропивницька виправна колонія (№6)"»

На 2021-2022 роки

| № з/п |  | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) |  |  | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис.грн (без ПДВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За способом виконання, тис.грн (без ПДВ) |  |  |  |  |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис.грн (без ПДВ) |  |  |  |  |  |  |  |  | Строк окупності (місяців) ** |  |  |  | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів |  |  | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період) |  |  | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період) |  | Економічний ефект (тис.грн ) *** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | загальна сума | з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | господарський (вартість матеріальних ресурсів) |  |  |  |  | підрядний | планований період |  |  | прогнозний період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | амортизаційні відрахування |  |  | виробничі інвестиції з прибутку |  |  | позичкові кошти |  | інші залучені кошти, з них: |  |  |  |  |  |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підлягають поверненню |  |  |  |  | не підлягають поверненню |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | планований період +1 |  |  |  | планований період + n* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  | 20 |  |  |
| І |  | Виробництво теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання технологічного обладнання |  | . |  | 1417,965 |  | х |  | х |  |  |  |  | 1417,965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1417,965 | 1417,965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,202 |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  |  |  |  | 1417,965 |  | х |  | х |  |  |  |  | 1417,965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1417,965 | 1417,965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати на Технічне переоснащення (будівельні роботи) |  |  |  | 1121,77 |  | х | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121,77 |  |  |  |  | 1121,77 |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паливо для котельні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Електроенергія |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заробітна плата робітників котельної |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього за 1,1,3 |  |  |  |  |  | 1121,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121,77 |  |  |  |  | 1121,77 |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.1 |  |  |  |  |  | 2539,735 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2539,735 |  |  |  |  | 2539,735 |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,202 |  |  |
| 1.2 |  | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.3 |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 |  | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.4 |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 |  | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Інші витрати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом І |  |  |  |  |  | 2539,735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2539,735 |  |  | 2539,735 |  |  |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,202 |  |  |
| ІІ |  | Транспортування теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.1 |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.2 |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.3 |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 |  | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.4 |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 |  | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.5 |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.2 |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом ІІ |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ |  | Постачання теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.1.2 |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.1.3 |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.1 |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.2 |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 |  | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.3 |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 |  | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.4 |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 |  | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Інші витрати з постачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом ІІІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за інвестиційною програмою |  |  |  |  |  | 2539,735 |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2539,735 | 2539,735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,202 |  |  |
|  | __________ Примітки: |  |  |  | n* - кількість років інвестиційної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | х - ліцензіатом не заповнюється. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Директор ТОВ «МІКОТЕПЛОСЕРВІС» (посада відповідального виконавця) | ___________ (підпис) | Воробйов І.В. (прізвище, ім’я, по батькові) |
| --- | --- | --- |

ПЛАН ВИТРАТ за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на опалювальний період 2021-2022 років (до робочого Проекту Реконструкція котельні «Реконструкція котельні Державної установи "Кропивницька виправна колонія (№6)"»

Товариства з обмеженою відповідальність «МІКОТЕПЛОСЕРВІС»

(найменування ліцензіата)

| № з/п | Найменування заходів | Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис.грн (без ПДВ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальна сума | з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | амортизаційні відрахування |  | виробничі інвестиції з прибутку | сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді |  | сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |
| І | Виробництво теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів Придбання обладнання котельні | 1417,965 |  |  |  |  |  | 1417,965 |  |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Інші заходи (реконструкція котельні, будівельні роботи) | 1121,77 |  |  |  |  |  | 1121,77 |  |
|  | Усього за пунктом 1.1 | 2539,735 |  |  |  |  |  | 2539,735 |  |
| 1.2. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Інші заходи (Забезпечення технологічного процессу) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього за розділом І | 2539,735 |  |  |  |  |  | 2539,735 |  |
| ІІ | Транспортування теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Інші заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Інші заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього за розділом ІІ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ | Постачання теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів (Обладнання для забезпечення постачання тепла) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Інші заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Інші заходи забезпечення технологічного процессу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього за розділом ІІІ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього за інвестиційною програмою | 2539,735 |  |  |  |  |  | 2539,735 |  |
| Директор ТОВ «МІКОТЕПЛОСЕРВІС» (посадова особа ліцензіата) |  |  |  | ________ (підпис) |  |  | Воробйов І.В. (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |

УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
об’єктів теплопостачання

Товариства з обмеженою відповідальність «МІКОТЕПЛОСЕРВІС»

(найменування ліцензіата)

(до робочого Проекту Реконструкція котельні «Реконструкція котельні Державної установи "Кропивницька виправна колонія (№6)"»

на опалювальний період 2021- 2022 років

| № з/п | Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання |  |  | Одиниця виміру | Показник |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | загальний |  | з них аварійні |  |
| І. Виробництво теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Джерела теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Загальна кількість котелень, з них: |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | потужністю до 3 Гкал/год |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 1.2 | Загальна установлена потужність котелень, з них: |  |  | Гкал/год | 0,714 |  |  |  |
|  | потужністю до 3 Гкал/год |  |  | Гкал/год | 0,714 |  |  |  |
| 1.3 | Середнє навантаження котелень: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | у неопалювальний період |  |  | Гкал/год | 0 |  |  |  |
|  | у зимовий період |  |  | Гкал/год | 0,714 |  |  |  |
| 1.4 | Річний обсяг відпуску теплової енергії |  |  | Гкал |  | 1810 |  |  |
| 2 | Котли та хвостові поверхні нагріву |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Загальна кількість котлів: |  |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 2.1.1 | за видом теплоносія, з них: |  |  | шт. |  |  |  |  |
|  | водогрійних з ККД менше 86% |  |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 2.1.2 | за видом палива, з них: |  |  | шт. |  |  |  |  |
|  | на твердому паливі |  |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 2.2 | Використання установлених виробничих потужностей котлів: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | у зимовий період |  |  | % | 100 |  |  |  |
| 2.3 | Загальна кількість економайзерів |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 3 | Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них: |  |  | шт. |  |  |  |  |
|  | димососів |  |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 3.2 | Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок |  |  | кВт | 8 |  |  |  |
| 3.3 | Загальна кількість золошлакоуловлювачів |  |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 3.4 | Загальна кількість димових труб, з них: |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | сталевих |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 4 | Допоміжне обладнання |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Загальна кількість водопідігрівальних установок |  |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 4.4 | Загальна кількість насосів, з них: |  |  | шт. | 5 |  |  |  |
|  | живильних |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | мережних |  |  | шт. | 4 |  |  |  |
| 4.5 | Загальна установлена потужність насосів |  |  | кВт | 15,6 |  |  |  |
| 5 | Водопідготовка і водно-хімічний режим |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Загальна кількість водопідготовчих установок |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 5.2 | Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 5.3 | Загальна установлена потужність насосів |  |  | кВт | 15,6 |  |  |  |
| 6 | Електропостачання та електротехнічні пристрої |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | прямого включення |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 6.2 | Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ) |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 6.3 | Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ: |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 6.4 | Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | у зимовий період |  |  | % | 100 |  |  |  |
| 7 | Автоматизація |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | з частковою автоматизацією |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 7.2 | Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу |  |  | шт. | 4 |  |  |  |
| 8 | Прилади обліку теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них: |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | на джерелах теплопостачання |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 8.2 | Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання |  |  | % | 100 |  |  |  |
| 8.3 | Забезпеченість приладами комерційного обліку |  |  | % | 100 |  |  |  |
| 8.4 | Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100% оснащеності, у тому числі: |  |  | шт. |  |  |  |  |
|  | комерційного обліку |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 9 | Транспортні засоби |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 10 | Будівлі та споруди виробничого призначення |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальна кількість |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Магістральні теплові мережі |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі: |  |  | км |  |  |  |  |
| 11.2 | Загальна кількість теплових камер |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 12 | Місцеві (розподільчі) мережі |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі: |  |  | км |  |  |  |  |
| 12.2 | Загальна кількість теплових камер |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 13 | Мережі гарячого водопостачання (ГВП) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Протяжність мереж ГВП, з них: |  |  | км |  |  |  |  |
| 14 | Центральні теплові пункти (ЦТП) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальна кількість ЦТП |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 15 | Індивідуальні теплові пункти (ІТП) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальна кількість ІТП |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 16 | Обладнання ЦТП та ІТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Загальна кількість водопідігрівальних установок |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 16.2 | Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 16.3 | Загальна кількість насосів, з них: |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 16.4 | Загальна установлена потужність насосів |  |  | кВт |  |  |  |  |
| 17 | Електропостачання та системи управління |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 17.2 | Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі: |  |  | шт. |  |  |  |  |
|  | систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 17.3 | Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 18 | Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 18.2 | Загальна кількість лічильників ГВП,з них: |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 18.3 | Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП |  |  | % | 100 |  |  |  |
| 18.4 | Забезпеченість лічильниками ГВП, з них: |  |  | % |  |  |  |  |
| 18.5 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 18.6 | Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 19 | Транспортні засоби |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них: |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 20 | Будівлі та споруди виробничого призначення |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальна кількість |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 21 | Опалювальна площа |  |  | тис.кв.м | 14,45 |  |  |  |
| 22 | Забезпечення гарячою водою |  |  | тис. жителів |  |  |  |  |
| 23 | Приєднане навантаження за категоріями: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Фактичні річні втрати теплової енергії |  |  | тис.Гкал | 2,79 |  |  |  |
|  |  |  |  | % | 100 |  |  |  |
| Директор ТОВ «МІКОТЕПЛОСЕРВІС» (посадова особа ліцензіата) |  | ________ (підпис) | Воробйов І.В. (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особа відповідальна за ведення бухгалтерського обліку |  | ________ (підпис) | Алманова В.В. (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |
| ___________________________ (посада відповідального виконавця) |  | ________ (підпис) | _______________________ (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |